Практическая работа №1.

Наименование: Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места.

Продолжительность проведения: 8 часов.

Цель практической работы: получение навыков разработки сценария внедрения программного продукта.

Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, операционная система Windows, текстовый процессор MS Word, методические рекомендации.

Краткие теоретические сведения.

Полный спектр работ согласно пожеланиям заказчика, начиная от инсталляции, адаптации и наладки программного обеспечения и до интеграции с устройствами и передачи в эксплуатацию, называется внедрением ПО в систему.

Время и стоимость комплекса работ зависят от множества факторов и критериев выполнения,

указанных заказчиком или необходимых для стабильности, таких как:

- готовность персонала компании к переходу на новое ПО или его освоению;

- наличие необходимых для выполнения аппаратных средств;

- особенностей выполнения работы;

- масштаба предполагаемых действий;

- состояния баз данных на текущий момент, наличия резервных копий на

- крайний случай;

- наличия и работоспособности каналов связи.

Процесс поэтапного внедрения программного обеспечения

Поскольку процедура внедрения ПО может вызвать перебои в работе компании, процесс разделяется на несколько этапов, каждый из которых имеет свои нюансы и осуществляется после строгого согласования с заказчиком.

Этап 1. Обследование компании

Перед созданием проекта выполняется исследование текущей работы компании профессионалами. По окончании предварительного обследования и аудита заказчик получает рекомендации, связанные с разработкой технического задания на производство работ. В нем уделяется внимание каждой мельчайшей детали, подробно описаны требования по:

- подготовке и требованиям к техсредствам;

- формату хранения и передачи данных и резервных архивов;

- составу и выполнению подготовительных работ для объекта;

- конфигурированию системы передачи информации;

- работе общего и прикладного программного обеспечения.

Качественно составленное ТЗ гарантирует точность выполнения работ.

Этап 2. Составление контракта на производство работ.

Контракт на производство работ составляется по совместному заключению заказчика и компании после выполнения анализа ТЗ.

Этот период — оценочный. Поскольку план работ назначен и сроки определены, компания-исполнитель может оценить всю процедуру в комплексе и определиться с ценой.

Чаще всего первичный этап производится бесплатно или становится таковым на основании последующего заказа. Цена на выполнение работ по интеграции программного обеспечения может зависеть от следующих факторов:

- состава и количества рабочих мест, подсистем и модулей;

- проведения дополнительных работ по интеграции с другими подсистемами и

- системами, а также сложности ее исполнения;

- объема хранимой в БД информации и ее состояния (работоспособности и наличие резервных копий).

Этап 3. Создание группы по внедрению ПО

Третий период также входит в подготовительные работы. Компанией-исполнителем.

формируется группа внедрения программного обеспечения и назначаются ответственные.

Этап 4. Инсталляция и наладка ПО

В этот период производится инсталляция программного обеспечения на серверах и клиентских машинах, подключение связи, а также проверка и наладка рабочего состояния системы и ее тестирование под нагрузкой. В стандартный перечень работ по четвертому этапу входит:

установка и подготовка общесистемного ПО сервера;

- инсталляция и наладка компонентов и функций серверной платформы;

- создание таблиц баз данных, загрузка информации и интеграция;

- перенос БД (при необходимости), конвертация в нужный формат, наладка и создание рабочих копий ПО, подготовка программ;

- установка и подготовка клиентских машин (общеприкладное и прикладное ПО);

- интеграция и адаптация с уже имеющимися системами и платформами;

- проверка работоспособности всей системы, тестирование функционирования комплекса программного обеспечения;

- окончательная настройка по результатам тестирования с целью получения максимальной производительности и оптимизации работы.

На этом процесс внедрения программного обеспечения завершен, однако существуют дополнительные процедуры, которые множество компаний называет постустановочными.

Завершение внедрения и проведение дополнительных работ

Завершение внедрения ПО включает выполнение следующих работ:

- обучение группы специалистов со стороны заказчика работе с новым ПО — может производится удаленно или на территории заказчика;

- внесение изменений согласно опыту эксплуатации заказчиком нового ПО;

- по окончании внесения условленных изменений и устранения замечаний подписывается акт сдачи работ и приемки проекта согласно ТЗ, после чего система передается заказчику и операция по внедрению считается завершенной.

После интеграции программного обеспечения со стороны заказчика могут возникнуть проблемы. Это может быть человеческий фактор или недостаточная оптимизация и интеграция с незаявленными в ТЗ системами, которые косвенно касаются внедренного ПО. В связи с этим компании оказывают техническую поддержку как своих, так и интегрированных сторонними компаниями систем. Поддержка и сопровождение работы серверов не входит в оплату по основным работам, производимым по техническому заданию.

Задание:

Разработать сценарий внедрения программного продукт для рабочего места.

- Анализ функционала рабочего места (исходя из деятельности компании).

- Перечень ПО для рабочего места (исходя из функционала).

- Очередность установки.

- График внедрения ПО.

Отчет в виде файла в формате MS Word.

На основе своей предметной области (номер варианта соответствует номеру по учебному журналу) разработать сценарий для внедрения программного обеспечения для рабочего места администратора «стойки информации» выбранного направления деятельности, согласно требованиям, предъявляемым функционала для информационной системы.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ:

1. Прокат автомобилей

2. Библиотечный фонд города

3. Спортивный клуб

4. Управление складом

5. Автошкола

6. Химчистка

7. Автомастерская

8. Компания по продаже мед.техники

9. Страховая компания

10. Гостиница

11. Ломбард

12. Оптовая база

13. Завод по производству металлоизделий

14. Ювелирная мастерская

15. Предприятие по организации свадебных торжеств

16. Бюро по трудоустройству

17. Нотариальная контора

18. Производство мебели

19. Производство детских игрушек

20. Поликлиника

21. Магазин розничной торговли

22. Спортивный клуб

23. Аэропорт

24. Магазин по ремонту и продаже компьютеров и комплектующих

25. Строительная организация

26. Игровая комната

27. Фотоцентр

28. Городской зоопарк.